PHÂN CÔNG NGẮN GỌN DẠNG CHECKLIST ĐẾN CHỦ NHẬT 23/08/2026

# Dự án hiện tại đang cần làm tiếp gì

Đúng với repo hiện tại thì tuần này nhóm cần chốt 4 việc lớn:

[ ] Giảm false positive của bản scan Python, nhất là PATH_TRAVERSAL

[ ] Làm cho 3 mức benchmark tách nhau rõ hơn: all, visible, high-confidence

[ ] Làm cho phần triage / AI / LangGraph hiện có tạo ra khác biệt rõ trên finding thật

[ ] Gom được 1 bộ demo ngắn, dễ chạy lại: scan -> triage -> report -> dashboard

# Mục tiêu chung của cả nhóm đến tối Chủ nhật

[ ] Có 1 report JSON mới để cả nhóm dùng chung

[ ] Có 1 bảng benchmark mới sau khi scan lại

[ ] Có 1 bản triage chạy được trên finding thật và nhìn ra được nó giúp gì

[ ] Có 1 flow demo ngắn để cả nhóm nói cùng một ý khi báo cáo

# Phân công theo người

## 1. Quân

Quân làm phần scanner chính:

[ ] Sửa scanner Python để đỡ nhiễu hơn

[ ] Ưu tiên xử lý PATH_TRAVERSAL trước

[ ] Xuất 1 report JSON mới cho cả nhóm dùng chung

[ ] Làm 1 bản before / after để thấy kết quả đã đỡ nhiễu hơn

Quân cần giao:

[ ] 1 report JSON mới

[ ] 1 note ngắn ghi rõ đã sửa gì

[ ] 1 bản so sánh trước / sau

Hạn nên xong: chậm nhất Thứ Sáu 21/08/2026

## 2. Ánh

Ánh làm phần benchmark và gom kết quả cuối:

[ ] Lấy report mới của Quân để chạy benchmark lại

[ ] Chấm lại 3 mức: all, visible, high-confidence

[ ] Chốt 1 cách chạy benchmark thống nhất cho cả nhóm

[ ] Gom artifact cuối: score, report, SARIF, checklist demo

Ánh cần giao:

[ ] 1 bảng score mới

[ ] 1 runbook benchmark ngắn

[ ] 1 checklist demo / integration

Hạn nên xong: chậm nhất Thứ Bảy 22/08/2026

## 3. Tuệ

Tuệ làm phần triage / AI / LangGraph:

[ ] Không làm LangGraph từ số 0

[ ] Lấy phần workflow triage / LangGraph đang có rồi làm cho chạy rõ trên finding thật

[ ] Chốt 4 trạng thái ngắn gọn, dễ hiểu:

[ ] confirmed

[ ] likely

[ ] needs-review

[ ] suppressed

[ ] Làm sao để 3 mức all, visible, high-confidence bắt đầu khác nhau thật

[ ] Viết 1 note ngắn giải thích: AI đi qua những bước nào, khi nào thì đổi status

[ ] Nếu kịp thì chốt luôn cách lưu review / note đơn giản để làm nền cho triage memory

Tuệ cần giao:

[ ] 1 bản triage / LangGraph chạy được trên finding thật

[ ] 1 note ngắn giải thích status và route

[ ] 1 ví dụ cho thấy triage có tác động thật lên kết quả

Hạn nên xong: chậm nhất Chủ nhật 23/08/2026

# Trả lời ngắn gọn câu hỏi: phần LangGraph khi nào mới làm được?

Repo hiện tại không phải chưa có gì. Phần workflow triage, AI runner và LangGraph bridge đã có sẵn khung rồi.

Vì vậy tuần này mục tiêu của Tuệ không phải viết mới từ đầu, mà là:

[ ] Làm cho phần đang có chạy được trên finding thật

[ ] Làm cho kết quả triage nhìn ra được khác biệt

[ ] Chuẩn bị để demo được cùng luồng scan -> triage -> report

Nói ngắn gọn:

[ ] Quân sửa scanner cho đỡ nhiễu

[ ] Ánh chấm benchmark và gom kết quả

[ ] Tuệ làm cho triage / LangGraph hiện có tạo ra tác dụng thật

# 4 thứ bắt buộc phải có vào tối Chủ nhật

[ ] Report mới

[ ] Bảng benchmark mới

[ ] Bản triage / LangGraph chạy được trên finding thật

[ ] Flow demo ngắn để cả nhóm gửi báo cáo và nói cùng một ý